未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年06月08日-2026年06月14日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 将ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类LLM作为新的语义数据源Agent尝试接入系统，统一提示与响应封装； 2) 设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程； 3) 在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像； 4) 分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与失败模式。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 5类LLM数据源全部接入； 2) 完成不少于5组多LLM基线画像实验； 3) 完成4期周报； 4) 完成1次LLM接入效果评审。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 多LLM语义数据源接入与统一封装：将五类LLM作为语义数据源Agent接入系统，统一提示模板与响应封装格式，复用既有适配层对接规范； |  |  |
|  |  | 第2周 | 零样本基线提示策略与多源响应采集：设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程，统一输出格式与字段口径； |  |  |
|  |  | 第3周 | 多LLM基线横向画像：在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像，完成多组基线画像实验； |  |  |
|  |  | 第4周 | LLM源差异化贡献与失败模式分析：分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与典型失败模式，形成LLM接入效果评审结论； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 设计五类LLM统一的零样本基线提示策略，明确提问模板、约束说明与输出格式要求，确保各模型在同一口径下作答。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 建立同题多源响应采集流程，围绕事实一致性、逻辑一致性、开放性及混合常识等多类问题开展五类LLM同题采集。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 完成多源响应的对齐与归一化处理，统一字段口径与编码格式，对重复、截断与异常响应完成清洗与去重。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 基于采集与对齐结果核验各模型响应质量分布，明确下周多LLM基线横向画像实验的指标口径与分组方案。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 完成五类LLM零样本基线提示策略设计，统一提问模板、约束说明与输出口径，验证各模型在统一提示下作答的可比性； 建立同题多源响应采集与对齐流程，覆盖事实一致性、逻辑一致性、开放性与混合常识等多类问题，完成多组同题多源响应采集； 完成多源响应数据的字段归一与异常清洗，形成对齐后的同题多源响应集合，并明确下周基线横向画像实验的指标口径与分组方案。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：50 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。